## Slide 1: Ingénierie des exigences
Ciprian Teodorov

## Slide 2: Besoin vs Exigence
« L’exigence » est une représentation
structurée et contractuelle
d’une capacité opérationnelle
souhaitée par le client et
validée par le fournisseur.
« Le besoin » représente l’expression
d’une capacité opérationnelle
souhaitée par le client.

## Slide 3: Ingénierie des Exigences : Motivation
Prévenir les situations d’échec
  exigences incomplètes, changeantes
  exigences rampantes
Identifier et comprendre ‘la nature’ du système à concevoir
Assurer l’adéquation du système aux souhaits du client
Améliorer la productivité et la qualité
Trouver des compromis « fonctionnalité / coût » : on a besoin d’une vision globale sur les fonctionnalités requises ainsi que les priorités, coûts, risques associés.

## Slide 4: Ingénierie d’exigences
Un ensemble complet et précis d’exigences est fondamental pour le succès du projet.
Les besoins identifiés deviennent des exigences qui posent les bases de l’analyse fonctionnelle et organique
L’ingénierie d’exigences est un processus rigoureux permettant la gestion de l’ensemble des exigences.

## Slide 6: Exigence : Définition
Une exigence exprime le quoi et non pas le comment
Exceptions à cette règle :
  le système doit exécuter une fonction d’une manière prédéfinie (standards, interopérabilité)
Attention :
  souvent « les experts du domaine » participent à la définition d’exigences et ils décident sur la base de leur expériences passées.
« L’exigence » est une représentation
structurée et contractuelle
d’une capacité opérationnelle
souhaitée par le client et
validée par le fournisseur.

## Slide 7: Avant la rédaction des exigences
Analyse l’état de l’art : les solutions existantes, les solutions concurrentes, les RETEX
Identifier les ambiguïtés, les manque et imprécisions. Figer le vocabulaire !
Analyse externe : Réaliser un modèle du système dans son environnement
  Définir le périmètre et caractériser l’environnement : tous utilisateurs et systèmes connexes
  Identifier les interfaces externes et les échanges (les flux)
  Expliciter la finalité : les cas d’utilisation, scénarii opérationnels, modes de fonctionnement
Identifier les risques et le contraintes : technique, sûreté, sécurité
Analyser la « atteignabilité » : technologique, coût, délai, etc.
Identifier les moyens nécessaires : analyse, essai, test, infrastructure
Identifier et documenter les état du système tout au long de son cycle de vie : stockage, maintenance, déconstruction, etc.
Identifier les « options » du système – version avec ou sans GPS

## Slide 8: Exigence : Critères d’acceptation
Compréhensible : une exigence utilise un vocabulaire courant et défini
Indispensable : au bon fonctionnement du système
Elémentaire : une exigence ne traite qu’un seul sujet
Non-ambiguë : une exigence ne se comprend que d’une seule façon
Indépendante de la solution : Le quoi et non pas le comment
Vérifiable : un exigence doit pouvoir être vérifiée
Justifiée : chaque exigence doit être liée à un besoin identifié et justifié
AFIS & DGA

## Slide 9: Ensemble d’exigences
Consistance : l’ensemble doit être cohérent – pas de contradictions
Complétude : complétude fonctionnelle – tous les cas possibles
Non redondant : pas de répétition ou couverture entre les exigences

## Slide 10: Exigence : Classification
Exigences fonctionnelles
  traitements à fournir
Exigences non-fonctionnelles
  contraintes de production et opérationnelles
  propriétés à respecter : standards, lois, etc.

## Slide 11: Contraintes
Une contrainte est une restriction
  imposée sur le processus de conception ou/et de production
  imposée par l’environnement opérationnel sur le « fonctionnement » du système pendant son cycle de vie

## Slide 12: Exigences : Pourquoi?
Définir le périmètre du système
Etre sûr que les « différents » point de vue des parties prenantes ont été conciliés
Savoir sur quoi on dépense les fonds ou les efforts
Gestion d’avancement et délai
Savoir dire « on a fini, voici le système ! »

## Slide 13: Capture et Formalisation
Exigences textuelles
Exigences textuelles structurées
Exigences formalisées mathématiquement

## Slide 14: Exigences textuelles
Avantages : facile à écrire
Risques
  sémantique « floue »
  interprétations
  manque d’uniformité
  analyse automatique impossible

## Slide 15: Exigence textuelle : Exemple VAIMOS
Le système «VAIMOS» devra donc permettre de
Rejoindre, après mise à l’eau, la zone de mission qui lui aura été assignée,
Quadriller cette zone maritime déterminée, située en plein océan, en suivant le trajet prédéfini qui lui aura été programmé, sans dériver aléatoirement selon les courants et vents (contrairement à des bouées dérivantes) et sans consommer beaucoup d’énergie,
Soit enregistrer les mesures des paramètres océanographiques réalisées à l’aide de ses capteurs,
Soit transmettre certaines mesures, via une liaison satellitaire

## Slide 16: Exigences textuelles structurées
Langages de description d’exigences
Avantages
  forme standardisée et contrainte
  possibilités de traitement automatique partiel
Risques
  expressivité limitée
  déviations sémantiques
  besoin de formation

## Slide 17: Exigences textuelles structurées
Expression d’exigences sous forme standardisée et contrainte:
exigences : exigence (connective={et, ou} exigence)*; exigence : préfix acteur action; préfix : causal={si, alors, sinon, quand} | temporel={avant, après, dans X min.} | déclaratif={il y a}; acteur : quantificateur identifiant; quantificateur= {un, tous, le, ce, un seul, chaque} action : obligation verbe complément; obligation= {doit, devra, fait}

## Slide 18
« VAIMOS » doit opérer sur une zone de mission en plein océan et
« VAIMOS » doit être programmé avec un trajet prédéfini et
Après mise à l’eau «VAIMOS» doit rejoindre la zone de mission et
« VAIMOS » doit quadriller la zone de mission et
« VAIMOS » ne doit pas dériver aléatoirement (selon les courant et vents) et
« VAIMOS » ne doit pas consommer plus de ??? KW d’énergie et
« VAIMOS » doit réaliser des mesures océanographiques et
« VAIMOS » doit enregistrer les mesures effectuées ou
« VAIMOS » doit transmettre les mesures via une liaison satellitaire
Exigences textuelles structurées : « VAIMOS »

## Slide 19: Exigences formalisées
Avantages :
  forme standardisée
  traitement automatique
  non-ambiguïté
Risques :
  manque d’expressivité
  difficultés de compréhension (langage mathématique)

## Slide 20: Exigences formalisées : « VAIMOS »
Exigence textuelle :
« Vaimos » ne mesure pas la salinité entre son départ ne mission et l’arrivé sur la zone de mission.
Formalisation avec la Logique Temporelle:
  Propositions
    P := « Vaimos » mesure la salinité
    Q := départ en mission
    R := arrivé sur la zone de mission
  Formule : []((Q & !R & <>R) -> (!P UR))
  Globalement (le départ en mission est vrai) et (arrivé sur la zone de mission est faux) et fatalement (arrivé sur la zone de mission est vrai) implique que « Vaimos » ne mesure pas la salinité jusqu’à (arrivé sur la zone de mission est vrai).

## Slide 21: Exigences en pratique
Capture d’exigences dans le cadre de l’UV 5.8

## Slide 22: Règles syntaxiques
Une seule phrase
  Commence par une majuscule et termine par un point.
Un même concept doit toujours être désigné par la même expression
Chaque concept propre au système doit être défini dans le glossaire
Adapter le vocabulaire au niveau nécessaire à la contractualisation
Langage contraint
[Conditions] Sujet Verbe [Compléments]
facultatives
facultatifs

## Slide 23: [Conditions]
Type de condition | Structure de la phrase
Sans condition | Le système doit …
Etat | Tant que {état}, le système doit …
Option | Quand {option}, le système doit …
Réaction | Lorsque {événement}, le système doit …
Comportement non-voulu | Si {événement non-voulu}, alors le système doit …

## Slide 24: Sujet Verbe [Compléments]
L’utilisation du présent est impérative
L’utilisation du semi-auxiliaire « devoir » est très recommandée
Le verbe est nécessairement à la forme active
Le verbe peut être un verbe d’action (fournir, atteindre, etc.) ou un verbe d’état (être, devenir, etc.)
Verbe
Sujet
Compléments
doivent préciser le verbe
peuvent exprimer une contrainte
Impérativement le système
Si le sujet n'est pas le système, alors l'exigence doit être allouée à l'élément concerné. Dans ce cas un lien entre le système et l'élément doit être établis.
Le système doit {verbe}

## Slide 25: A ne pas faire
Pronoms personnels : je, tu, il, elle, nous, vous, ils et elles. | Verbes flous : manager, gérer, supporter, soutenir, optimiser, maximiser, minimiser, favoriser, aider, éviter.
Pronom indéfini : on. | Ouvertures : etc, …, a minima, notamment, généralement, typiquement.
Pronom démonstratifs : celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là, ceci, cela. | Mots passe-partout : simple, ergonomique, facile, aisé, utilisable, bon, gérable, complexité, propice, claire, robuste.
Conjonction de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car. | Mots flous : rapide, lent, beaucoup, nombreux, moins, plus, souvent.
Séparateur : « ! », « ? », « ; », « ( » , « ) », « - ». | 

## Slide 26: Cycle de vie d’une exigence

## Slide 27: Gestion des exigences
Maintien de l’ensemble d’exigences
  Formalisation
  Prioritization
  Gestion de changements
  Traçabilité
Change Control Board (CCB)
  Comité de gestion des demandes de modification

## Slide 28: Gestion d’exigences : Outils
Excel : Base de données d’exigences
SysML : Diagramme d’exigences
IBM Rational Doors (IBM)
Reqtify (Dassault Systemes)
Capella (Thales)
ProR -- http://www.eclipse.org/rmf/

## Slide 29: Gestion d’exigences : Excel

## Slide 30
Justification d’une décision,
une doc. complémentaire
Documenter les problèmes identifiés.
Une limitation, l’impossibilité de
satisfaire une exigence.
Gestion d’exigences : SysML

## Slide 31: Gestion d’exigences : IBM Doors
Source : https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs
/requirementsmanagement/entry/doors_and_testing_your_options?lang=en

## Slide 32: Eclipse Requirements Modeling Framework (ProR)
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_Modeling_Framework

## Slide 33: Pour aller plus loin
AFIS: Recommandations pour l’élaboration d'un référentiel d'exigences techniques. http://bit.ly/2wyReQV

## Slide 34: Glossaire
AFIS – Association Française d’Ingénierie Système
STB – Spécification Technique du Besoin
DJE – Dossier Justificatif des Exigences techniques
PJD – Plan de Justification de la Définition
RETEX – RETour d’Expérience
AFB – Analyse Fonctionnelle du Besoin